**Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla**

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČO: 60109149

DIČ: CZ60109149

statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Jičín

číslo účtu: 115-3016210217/0100

tel., fax: +420 493 544 811

e-mail: [vosjicin@vosjicin.cz](mailto:vosjicin@vosjicin.cz)

spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:

pan Michal Bartoš, investiční technik

tel.: +420 603 480 419

e-mail: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz)

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

**„****Vodovod Jičín, vodoměrná šachta na pozemku p. č. 1122/64 – k. ú. Jičín“**

**1. Vymezení předmětu plnění:**

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – výstavbu vodovodu jako dodávku na klíč.

Záměrem investora je výstavba nové vodoměrné šachty na přívodním vodovodním řadu do ulice U trati na pozemku p. č. 1122/64 k. ú. Jičín.

Předmět plnění je definován projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením na stavbu.

Upřesňující informace:

Navržená betonová vodoměrná šachta o vnějším rozměru 4,0 x 2,30 m bude umístěna svou jižní stranou ve vzdálenosti 19,70 m od severní strany panelového domu č. p. 907, 7,50 m východně od stávajícího chodníčku mezi panelovými domy č. p. 907 a č. p. 905 a 12,40 m od dřevěného oplocení dětského hřiště. Šachta zasáhne do ochranného pásma tratě ČD v žkm 0,710, které činí 60,0 m od osy krajní koleje. Východní strana šachty bude vzdálena od osy krajní koleje 48,70 m.

Staveniště je mírně svažité ve směru od západu k východu.

Staveniště se nenachází záplavovém území.

Dotčený pozemek p. č. 1122/64 v k. ú. Jičín není kulturní památkou, ale nachází se ve II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín. Pozemek je veden jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha a větší část tohoto pozemku je zatravněná.

Vše je podrobně popsáno v dokumentaci, která je součástí podkladů pro zpracování cenové nabídky.

Součástí podkladů je stavební povolení – Rozhodnutí č. 65/23 pod č.j. **MuJc/2025/7157/ZP/Run.**

**Je nutné vyrozumět min. 14 dní dopředu drážní dohled o zahájení výstavby.**

Bude provedena tlaková zkouška propojů za účasti zástupce investora, dodavatele a technického dozoru stavby. Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení (před záhozem včetně křižujících sítí) vodovodu a kabelových tras v elektronické a listinné podobě, dokumentace skutečného provedení stavby, sepsán protokol funkčnosti trasovacího vodiče (zkoušku provede p. Horčičko – odpovědný zástupce VOS pro vytyčení vodovodů) a proveden rozbor vody. Dodavatel předá investorovi potřebné doklady pro kolaudační souhlas (atesty materiálu pro styk s pitnou vodou, stanovisko Krajské hygienické stanice, likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. (o odpadech), tlakové zkoušky, geodetické zaměření skutečného provedení, stavební deník apod). Zpětné převzetí dotčených pozemků od jednotlivých vlastníků bez závad!!!

**Nabídka musí obsahovat tyto práce:**

* vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění (aktualizace) vyjadřovaček
* vytyčení navrhované šachty
* sondy na stávajících sítích pro ověření polohy
* zařízení staveniště
* zajištění zákazu stání na parkovišti cca 5 vozidel pro příjezd na staveniště
* projednání vstupu do pozemku vlastníka
* ztížený přístup a příjezd na staveniště je nutné započítat do ceny (ochrana chodníků a zeleně)
* vlastní zemní práce s ručním dokopáním
* skladování přebytečného výkopu na místě není povoleno
* zásypy a obsypy včetně hutnění po vrstvách
* upravení a uhrabání pozemků po realizaci do původního stavu včetně osetí
* každé přetnuté vedení musí být zachováno a případně zdokumentováno
* splnění požadavků stavebního povolení
* odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot v souladu se zákonem (doložení pro kolaudaci stavby!!)
* tlakové zkoušky
* proplach a desinfekci potrubí, krácený rozbor odebraného vzorku pitné vody
* provedení propojů, a to průběžně dle potřeby
* zpět převzetí dotčených pozemků vlastníkem pozemku (protokol)
* součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčičkou

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena **finanční rezerva investora ve** **výši 60 000,- Kč**. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:

* dokumentací ve stupni zadání stavby s názvem **„****Vodovod Jičín, vodoměrná šachta na pozemku p. č. 1122/64 – k. ú. Jičín“**, číslo zakázky: 03/2023 zpracovatel: Jan Přibyl, Vojice 2, 508 01 Hořice, IČO: 43521746, ČKAIT: 0601331, tel.: +420 605 926 313, e-mail: [projekcepribyljan@seznam.cz](mailto:projekcepribyljan@seznam.cz) - příloha č. 1
* výzvou k podání nabídky
* příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla
* výkazem výměr, který je součástí výše uvedené ZD – příloha č. 2
* vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3
* smlouvou o dílo – příloha č. 4
* stavební povolení

Výzva včetně všech příloh je též volně ke stažení na www stránkách Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz) , sekci **výběrová řízení**.

**2.** **Termín a místo plnění:**

Zahájení doby plnění: nejdříve od 36. týdne 2025 (předání staveniště)

Ukončení doby plnění: nejpozději do 22. týdne 2026

vlastní realizace **(v týdnech) ...............(nabídne zhotovitel)**

Místem plnění jsou projednané pozemky par. č. 1122/64, katastrální území Jičín.

**3.** **Technická konzultace:**

**27.06.2025 ve 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz). V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

**4.** **Doručení nabídek:**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **16.07.2025 do 10:00** hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00**hodin dne **16.07.2025** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**"NABÍDKA – „Vodovod Jičín, vodoměrná šachta na pozemku p. č. 1122/64 – k. ú. Jičín“ – NEOTVÍRAT!“**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

**5. Obchodní a Platební podmínky:**

Cena díla bude zpracována dle projektové dokumentace a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

V ostatním viz příloha č. 4 této výzvy – návrh smlouvy o dílo

**6. Obsah nabídky:**

6.1 Základní údaje o uchazeči:

1. uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 3 výzvy
2. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,

6.2 Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

a) smluvní strany – části příslušející zhotoviteli,

b) cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem,

c) doba realizace (v týdnech).

**7. Způsob hodnocení nabídek:**

Základním a jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** bez DPH.

**8. Další podmínky:**

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

* společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,
* společnost předložené nabídky uchazečům nevrací,
* nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy,
* společnost si vyhrazuje právo ponížit rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo.

**9. Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky**

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení,v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

***Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:***

1. ***obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,***
2. ***řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,***
3. ***doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,***
4. ***oceněný položkový rozpočet***
5. ***zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče***
6. ***čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.***

9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp., že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

**10. Přílohy**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* dokumentací ve stupni zadání stavby s názvem **„Vodovod Jičín, vodoměrná šachta na pozemku p. č. 1122/64 – k. ú. Jičín“,** číslo zakázky: 03/2023zpracovatel: Jan Přibyl, Vojice 2, 508 01 Hořice, IČO: 43521746, ČKAIT: 0601331, tel.: +420 605 926 313, e-mail: [projekcepribyljan@seznam.cz](mailto:projekcepribyljan@seznam.cz) - příloha č. 1
* výkaz výměr, který je součástí výše uvedené ZD – příloha č. 2
* vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3
* smlouvou o dílo – příloha č. 4
* stavební povolení

V Jičíně dne: 19.06.2025

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.