Vyřizuje/linka: Soukup / 33

V Jičíně dne: 15.02.2024

„ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na rekonstrukci řídícího systému jako dodávky na klíč.

Stručný popis:

- demontáž stávající sestavy rozvaděčů ED1.1 až ED1.3 včetně zobrazovacího panelu

- instalace nového řídícího rozvaděče DT1 ve velínu

- instalace nového řídícího rozvaděče DT2 do rozvodny ČOV

- napojení procesních signálů do těchto rozvaděčů (ze stávajících rozvaděčů, sond atp.)

- vybavení rozvaděčů DT1 a DT2 odpovídajícími průmyslovými počítači s dostatečným

počtem vstupů / výstupů

- vybavení rozvaděčů barevnými operátorskými panely vsazenými do dveří rozvaděčů

- propojení DT rozvaděčů pomocí optických kabelů Ethernet (veškeré zemní výkopové práce a následná úprava terénu musí být provedena provozovatelem)

- propojení DT1 rozvaděče s dispečerským PC pomocí protokolu Ethernet

- instalace nového SCADA software na PC provozovatele včetně patřičných licencí

- doplnění některých sond a čidel, viz kapitola 5.3 Měření a Regulace

Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě zak.č. 9799

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:

- vyplněný krycí list nabídky

- doklad o oprávnění k podnikání

- vyplněné položkové rozpočty

- ČOV Hořice

- ČOV Hořice – DT1

- ČOV Hořice – DT2

- zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je cena díla.

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: duben 2024 – listopad 2024

Zahájení prací: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Místem plnění je areál ČOV Hořice.

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef Soukup, vedoucí ČOV.

# Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 21.03.2024 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 21.03.2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

"NABÍDKA – „ČOV Hořice – rekonstrukce řídícího systému“– NEOTVÍRAT"

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva o dílo.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění dle rozpočtu. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po odsouhlasení věcné a cenové správnosti zjišťovacího protokolu nebo soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu zjišťovací protokol nebo soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktury bez uvedených náležitostí nebo přílohy nejsou způsobilým platebním podkladem a objednatel je oprávněn je bez dalšího vrátit zpět zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny za dílo.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

Přílohy:

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- dokumentace pro provádění stavby (zak. č. 9799) – příloha č. 1

- krycí list nabídky – příloha č. 2

- položkové rozpočty – příloha č.3

- ČOV Hořice

- ČOV Hořice – DT1

- ČOV Hořice – DT2

- smlouvou o dílo – příloha č. 4

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Josef Soukup

vedoucí ČOV